Prilog_6:  IZJAVA PONUDITELJA O IZRADI PLANA I DINAMIKE

EBN: 39/2025

Predmet nabave: Izrada projektne dokumentacije za projekt Energetske obnove zgrade sjedišta Centra za pružanje usluga u zajednici Maestral.

PONUDITELJ: __________________________________________

(naziv, OIB, adresa)

Potpisom ove izjave Ponuditelj se obvezuje da će u slučaju odabira kao najpovoljnijeg ponuditelja, a prije sklapanja ugovora o izradi projektno dokumentacije za projekt Energetske obnove zgrade sjedišta Centra za pružanje usluga u zajednici Maestral:

- izraditi detaljan Plan i dinamiku izrade dokumentacije, koji uključuje sve projektne faze i aktivnosti stručnjaka,

- Plan će obuhvatiti najmanje pet (5) izlazaka na teren tijekom izrade dokumentacije, uz sudjelovanje svih potrebnih stručnjaka,

- Plan će obuhvatiti  održavanje najmanje dva (2) radna sastanka mjesečno s naručiteljem, na kojima će se prezentirati prijedlozi, rješenja i plan rada za naredno razdoblje,

- Plan će obuhvatiti dostavljanje naručitelju pisanog izvještaja o napretku (minimalno svakih četrnaest (14) dana), s pregledom izvedenih aktivnosti i ažuriranom dinamikom projekta.

Plan i dinamika izrade dokumentacije će biti sastavni dio ugovorne obveze.

Ova izjava daje se za potrebe postupka nabave:

„Energetska obnova zgrade sjedišta Centra za pružanje usluga u zajednici Maestral“.

Potpis odgovorne osobe ponuditelja

U ________________________, dana _______________

Ime i prezime, potpis i pečat